ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR nº 14/2023/SE/PMVBST

- OBJETO

Contratação de empresa especializada para CONSTRUÇÃO DE 2 (DOIS) BUEIROS TRIPLOS CELULARES DE CONCRETO NA COMUNIDADE ARROZAL, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N. 0917-2021 - SINFRA, CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXOS.

Recorte do TERMO DE CONVÊNIO Nº 0917/2021 - SINFRA

  - LOCALIZAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

As 2 (duas) obras em questão estão localizadas no Comunidade Arrozal, Zona Rural de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, nos termos do 1º TERMO ADITIVO DE CLÁUSULA E PRAZO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0917/2021, conforme quadro abaixo:

Recorte do TERMO DE CONVÊNIO Nº 0917/2021 – SINFRA. Observação: esta contratação é referente apenas paras as Metas 1 e 2

Croqui de localização dos bueiros – Arrozal 01 e 02, a cerca de 60 metros de distância um do outro

Croqui de localização dos bueiros – Arrozal 01 e 02, a cerca de 5 km distância do centro de Vila Bela

  - NATUREZA E FINALIDADE DA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA

Trata-se de obra de engenharia conforme o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP, na Orientação Técnica OT-IBR 002/2009, define:

Obra de engenharia é a ação de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem, na qual seja necessária a utilização de conhecimentos técnicos específicos envolvendo a participação de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66. (...)

Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Enquadra-se na definição estabelecida pelo art. 6º da Lei 14.133/2021:

XII - obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel;

Tendo como objeto da presente contratação se caracterizar como construção, cuja atividade estabelecida, privativa da profissão de engenheiro, implica na intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel, de interesse para a Administração, que deverá ser norteada e executada de acordo com Projeto Básico.

  - CLASSIFICAÇÃO QUANTO A OBRA COMUM OU OBRA ESPECIAL DE ENGENHARIA

Enquadra-se como obra comum de engenharia, pois preenche todos os requisitos do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP, na Nota Técnica IBR 001/2021, na qual define:

As obras comuns de engenharia são, portanto, aquelas obras:

- corriqueiras;

- de baixa complexidade técnica;

- e de menor risco de engenharia;

- quase sempre de pequeno e médio portes, para as quais

- não exista qualquer dificuldade para se estabelecer as especificações técnicas, os memoriais descritivos dos serviços e os respectivos padrões de qualidade desejados
pela Administração.

São aquelas cujos materiais, equipamentos e métodos construtivos sejam:

- usuais e para as quais

- exista grande número de fornecedores e de executores (empresas e profissionais) no mercado local ou regional (que é aquele mercado que costuma suprir a demanda
no caso de obras de pequeno e médio portes). (grifo original, formatou-se)

  - ESTUDOS E LEVANTAMENTOS PRÉVIOS

O Caderno de Orientação do Programa de Substituição de Pontes de Madeira – Recursos FINISA-SINFRA, estabelece parâmetros técnicos mínimos, listando:

O ente interessado deve protocolar na SINFRA ofício direcionado ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística manifestando interesse na parceria e instruído com os seguintes documentos:

(...)

d) Estudos Hidrológicos referente a todas as pontes priorizadas para substituição;

e) Relatório Fotográfico Georreferenciado contendo todas as pontes priorizadas para substituição;

Tais levantamentos foram realizados, e fazem parte do Projeto Básico em anexo.

- OBJETIVO

Contratação de empresa especializada no ramo da Construção Civil, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos para CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL DE MÚLTIPLO-EVENTO-CONGÓDROMO, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade – MT, conforme projeto básico, memorial descritivo e planilha orçamentária.

- NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O presente processo encaminhado tem como necessidade ao atendimento à contratação de empresa especializada no ramo da Construção Civil, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos para a CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL DE MÚLTIPLO-EVENTO-CONGÓDROMO, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade – MT.

Todas as pessoas têm direito à cultura, seja de forma a produzi-la ou simplesmente utilizá-la da maneira que desejar, sendo assim, oportunizar espaços culturais adequados permitem que seus usuários tenham acesso ao conhecimento e formação sociocultural através da sua participação direta e indireta nas atividades relativas à informação, criação e discussão, proporcionando o crescimento da economia criativa em nosso município.

A Festança ou Festa do Congo é uma das mais tradicionais manifestações culturais e religiosas de Mato Grosso, que movimenta em nosso município aproximadamente mais de 5.000 pessoas, de diversos lugares do Estado e do país. Há mais de 200 anos, sempre foram realizadas pelas Irmandades do Glorioso São Benedito, Divino Espírito Santo, Gloriosa Mãe de Deus e Três Pessoas da Santíssima Trindade, nas suas formas tradicionais. A Festança representa uma luta dramatizada em que dois reinados africanos disputam o poder, com reis e embaixadores. A dança chegou com os antigos escravizados e seus descendentes mantiveram a cultura ancestral. Diante o exposto ressaltamos que a Construção do CENTRO CULTURAL DE MÚLTIPLO-EVENTO-CONGÓDROMO é fundamental importância e representatividade do povo Vilabelense para fomentar a cultura e o turismo, tanto à nível municipal como em nível Estadual.

- DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO ANUAL

LOTE 01 – META 01 Córrego Arrozal 01

Valor: R$ 264.112,07 (duzentos e sessenta e quatro mil, cento e doze reais e sete centavos)

LOTE 02 – META 02 - Córrego Arrozal 02

Valor: R$ 264.095,11 (duzentos e sessenta e quatro mil e noventa e cinco reais e onze centavos)

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Cultura

Unidade: 06 – Secretaria Municipal de Cultura

Setor: Secretaria Municipal de Cultura

Projeto/Atividade: 1.270 – Construção do Congódromo

Cód. Reduzido da Despesa: 172 – Recursos não vinculados de impostos.

Fonte da Despesa: 1500

VALOR TOTAL: R$ 528.207,18 (quinhentos e vinte e oito mil, duzentos e sete reais e dezoito centavos)

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referência.

A Licitação na modalidade Concorrência Pública terá por fundamento legal o regramento disposto no art. 6º, inciso XXXVIII, da Lei nº 14.133/2021, sob critério de julgamento o menor preço e por possuir preço certo e total, será no regime empreitada por preço global.

Para a presente contratação foi elaborado Projeto Básico com os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, de modo a possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução.

  - Requisitos técnicos da habilitação

As exigências editalícias devem limitar-se ao mínimo necessário para o cumprimento do objeto licitado, de modo a evitar a restrição ao caráter competitivo do certame. Os requisitos de habilitação devem seguir o que estabelece a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021), bem como as instruções do Tribunal de Contas da União – TCU e o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE-MT e Resoluções do Sistema CONFEA/CREA.

Neste sentido, a habilitação das empresas ocorrerá mediante a apresentação da documentação que comprove o seguinte:

- Capacidade jurídica: registro empresarial e atos/documentos constitutivos;

- Regularidade Fiscal e Trabalhista: certidões que atestem a regularidade trabalhista e fiscal da empresa perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;

- Qualificação Econômica e Financeira: certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial, balanço patrimonial e demonstração de resultados contábeis;

- Qualificação Técnica: atestados/documentos que demonstrem a habilitação técnica da licitante e dos profissionais. Segundo a RESOLUÇÃO Nº 1.137, de 31 de março de 2023 “Dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, o Acervo Técnico-Profissional e o Acervo Operacional, e dá outras providências”:

Art. 45. O acervo técnico-profissional é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da vida do profissional compatíveis com suas atribuições e registradas no Crea por meio de anotações de responsabilidade técnica.

Art. 46. O acervo operacional de pessoas jurídicas é o conjunto das atividades desenvolvidas pela empresa, a partir do registro no Crea, por meio das anotações de responsabilidade técnica comprovadamente emitidas por profissional pertencente ao quadro técnico ou contratado para aquelas atividades.

Art. 47. A Certidão de Acervo Técnico-Profissional – CAT é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, que consta dos assentamentos do Crea a anotação da responsabilidade técnica pelas atividades consignadas no acervo técnico do profissional.

(...)

Art. 53. A Certidão de Acervo Operacional – CAO é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, que consta dos assentamentos do(s) Creas, o registro da(s) anotação(ções) de responsabilidade técnica (ART) registrada(s).

Art. 54. A CAO deve ser requerida ao Crea pela pessoa jurídica por meio de formulário próprio, conforme o Anexo VI. (grifou-se)

  - Requisitos obrigacionais da contratada

Executar os serviços com presteza e qualidade técnica, em concordância com os requisitos inerentes a cada atividade definida em contrato conforme as Normas da ABNT, Leis e demais regramentos necessários, e de acordo com o cronograma físico-financeiro constante da proposta.

Reparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem defeitos, ou incorreções que forem detectadas durante a vigência do contrato e/ou durante a garantia de 5 (cinco) anos, cuja responsabilidade lhe seja atribuível.

Manter, no quadro de pessoal, equipe de profissionais especializados para execução dos serviços, de acordo com o perfil e funções descritos em sua proposta, os quais não terão nenhum vínculo empregatício com Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a realização dos serviços contratados, sem que haja prévia e expressa anuência da Contratante.

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo, ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e ao acompanhamento da Contratante.

Assumir todos os encargos de possíveis demandas cíveis e penais relacionadas à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.

Garantir que a equipe técnica seja alocada de maneira a preservar a rigidez das disposições contidas no Projeto Básico e na proposta, sem que exista qualquer incompatibilidade com outros projetos.

Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes do refazimento dos SERVIÇOS em desacordo com as exigências Projeto Básico, rejeitados pela Fiscalização de Obras Municipal, pelos atrasos decorrentes da rejeição, bem como por quaisquer penalidades que venham a ser impostas pela Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Responsabilizar-se, nos termos da legislação vigente, por todas as despesas, tais como tributos, mão de obra, licenças, alvarás, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, ou quaisquer outros custos relativos e indispensáveis à perfeita execução do objeto, inclusive o recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN ao Setor de Tributos da Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, durante toda a execução contratual.

Deverá emitir Nota Fiscal, que constará:

- Descrição do local da execução dos serviços: Município de Vila Bela Santíssima Trindade;

- Descrição do objeto contratado;

- O número do processo licitatório a que se refere;

- Descrição da modalidade e número da licitação;

- Descrição do número do contrato;

- Descrição do número do Empenho;

- Descrição da Secretaria Municipal responsável;

- Descrição do número de CNO – quando for o caso;

- Excepcionalmente quando recurso de Contrato de Repasse/Termo de Convênio, o seu número e nome da mandatária/concedente;

- Número da medição, período de medição e valor da medição;

- Descrever o custo total de mão de obra e custo total de materiais;

- Dados bancários para depósito;

Emitir e recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), quando couber Arquiteto, junto ao Conselho de Classe competente, referente a todos os serviços de engenharia/arquitetura. A ART/RRT deverá conter também

- Descrição do endereço da execução da obra/serviços;

- Descrição do objeto contratado;

- Descrição da modalidade e número da licitação;

- Descrição do número do contrato;

- Excepcionalmente quando recurso de Contrato de Repasse/Termo de Convênio, o seu número e nome da mandatária/concedente;

A contratada providenciará e manterá Livro de Ordem (Diário de Obras), nos moldes da RESOLUÇÃO N° 1.094, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017 do Confea/Crea, com páginas numeradas e rubricadas pela fiscalização, onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão de eventos, atividades em execução formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. Contendo:

- Descrição do objeto contratado, com endereço da execução da obra, modalidade e número da licitação e descrição do número do contrato;

- Dados do responsável técnico e da respectiva ART/RRT, campo para sua devida assinatura digital;

- Dados do engenheiro responsável pela fiscalização, número da ART de Fiscalização e campo para sua devida assinatura digital;

- As datas de início e de previsão da conclusão da obra ou serviço;

- As datas de início e de conclusão de cada etapa programada;

- Os relatos de visitas do responsável técnico;

- O atual estágio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

- Orientação de execução, mediante a determinação de providências relevantes para o cumprimento dos projetos e especificações;

- Acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

- Os períodos de interrupção dos trabalhos e seus motivos, quer de caráter financeiro ou meteorológico, quer por falhas em serviços de terceiros não sujeitas à ingerência do responsável técnico; e

- Outros fatos e observações que, a juízo ou conveniência do responsável técnico pelo empreendimento, devam ser registrados.

- Condições meteorológicas no dia (sol, chuva, ventos, etc);

- Equipamentos disponíveis na obra: tratores, guindastes, escavadeiras, betoneiras, etc.;

- Efetivo de trabalhadores por categoria presentes na obra;

- Relato de trabalhos executados diários, por natureza e por local;

O Livro de Ordem (Diário de Obras), será em formato digital, a ser enviado semanalmente à contratante para análise e assinatura do engenheiro fiscal.

Fazer a inscrição do objeto contratado no Cadastro Nacional de Obras (CNO), conforme Instrução Normativa da Receita Federal Brasileira nº 2061, de 20 de dezembro de 2021, ou instrução que vier a substituir.

A contratada deverá manter, durante toda a execução contratual, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

  - Requisitos de sustentabilidade

Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável.

A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinação.

Deverá utilizar, caso necessário, de andaimes e escoras preferencialmente metálicos, ou de material que permita a reutilização.

Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para a execução dos serviços, reduzindo a mobilização e desmobilização e contribuindo com a geração de emprego e renda por meio do desenvolvimento sustentável.

  - Requisitos normativos que disciplinam os serviços a serem contratados

Relacionam-se diretamente ao objeto deste Estudo Técnico Preliminar os seguintes
instrumentos normativos:

- Lei Federal nº 14.133/2021- Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

- Resolução CONAMA 307/2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;

- Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das profissões de Engenharia e dá outras providências;

- Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma mútua de assistência profissional, e dá outras providências;

- DNIT - Publicação IPR – 724 - MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS;

- DNIT 025/2004 – ES - Drenagem – Bueiros celulares de concreto – Especificação de serviço;

- NBR 6118 – Estruturas de Concreto Armado – Procedimento;

- NR 18 - Condições e meio ambientes de trabalho na indústria da construção;

- NR 6 - Equipamento de proteção individual;

- Demais normas da ABNT e legislações pertinentes para execução de todos os serviços aplicáveis na execução da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

O rol de instrumentos normativos apresentados nessa relação é meramente exemplificativo, sendo de responsabilidade da contratada a observância de qualquer legislação e/ou norma técnica aplicável à execução do objeto do presente Estudo Técnico Preliminar.

  - Do(s) profissional(ais) competente(es) para executar o serviço a ser contratado

| PROFISSIONAL | REFERÊNCIA LEGAL |
| --- | --- |
| ENGENHEIRO CIVIL | CONFEA/CREA - RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973: Discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, em seu art. 7º, inciso I |

- ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

Os quantitativos dos serviços correlacionados ao objeto a ser pleiteado foram obtidos do Memorial de Cálculo de Quantitativos através dos Projetos de Detalhamento de Bases e Projeto de Sinalização, itens anexos ao Projeto Básico, os quais consideraram as diretrizes técnicas fundamentadas na Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

- ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO

A confecção do orçamento-base seguiu o disposto no art. 23 da Lei nº 14.133/2021:

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

(...)

§ 2º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia;

II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso;

III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

§ 3º Nas contratações realizadas por Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado da contratação, a que se refere o caput deste artigo, poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo. (grifou-se)

O valor estimado foi composto por insumos e composições, provenientes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI – conforme aplicabilidade do RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 39/2016 – TP do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

Art. 7º Para fins de fiscalização do Tribunal e de parâmetro para órgãos/entidades, o custo global do orçamento-base de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das composições dos custos unitários do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil.

(...)

Art. 9º Em caso de inviabilidade da definição dos custos conforme o disposto nos arts. 7º e 8º, o Tribunal e os órgãos/entidades poderão proceder a estimativa de custo global por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da Administração Pública, em publicações técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado. (grifou-se)

Por não existir todos os itens necessários para a execução deste tipo de obra de infraestrutura disponível no SICRO JULHO/2023, foi empregada as composições dos serviços, sob data base disponível mais recente na data da confecção do orçamento, SETEMBRO/2023-SINAPI e, e na ausência de itens foi criado composições próprias. Foi seguido o manual de Metodologias e Conceitos: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil / Caixa Econômica Federal. – 9ª Ed, que descreve a indisponibilidade de todos os serviços existentes na construção civil:

Apesar da possibilidade de se criar composições, no desenvolvimento e manutenção do SINAPI realizado pela CAIXA, não há a intenção de dispor de referências para todos os serviços existentes em obras públicas, cujas tipologias de obras para as quais se tem necessidade de orçar é variadíssima. Considerando a grande diversidade de insumos e de sistemas construtivos disponíveis no mercado, não existem condições operacionais para que todas as opções tecnológicas existam como referência no SINAPI, sejam inovadoras ou não.

Assim, o objetivo da CAIXA é dispor no SINAPI de referências de custo, em composições e insumos, para serviços da construção civil que sejam mais recorrentes em obras públicas, ressaltando que essas referências não visam indicar como os serviços devem ser executados nas obras (caderno de encargos) ou estabelecer o uso das referências como se fosse uma “tabela”, para necessariamente serem adotados para representar os custos de serviços em orçamento de obras públicas. Cabe ao autor das especificações do projeto, em conjunto com o orçamentista da obra, definirem os serviços necessários, independentemente se esses constam como referência de custo no SINAPI. (grifou-se)

O valor total estimado para contratação totalizou em R$ 528.207,18 (quinhentos e vinte e oito mil, duzentos e sete reais e dezoito centavos), compreendido por 2 (dois) bueiros celulares, possuindo cada bueiro o seu próprio orçamento anexo ao Projeto Básico, conforme quadro abaixo:

- GRAU DE PRECISÃO DO ORÇAMENTO

Por possuir tipo de orçamento Detalhado ou analítico (orçamento base da licitação), classificasse na faixa de variação do orçamento em cerca de +-10%, segundo o Quadro 01 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP, na Orientação Técnica OT-IBR 004/2012:

Quadro 01 da Orientação Técnica OT-IBR 004/2012

Vale destacar:

4.1 A margem de precisão de um orçamento é devida primordialmente a variações nos quantitativos de serviços e a imprecisões nas estimativas de preços unitários, fazendo com que o valor do orçamento real varie, para mais ou para menos, em relação ao originalmente estimado para a realização da obra.

(...)

4.3 O conceito de precisão apresentado nesta Orientação Técnica também não está relacionado com o percentual de sobrepreço ou de superfaturamento decorrente da comparação dos preços de orçamentos de licitações ou de planilhas contratuais com preços obtidos em sistemas referenciais de preços ou qualquer outra fonte de preços paradigmas de mercado, pois estes últimos não são os preços reais finais praticados pelos construtores. O conceito de precisão aqui apresentado é mais abrangente, englobando não apenas variações de preços, mas também a acurácia na estimativa dos quantitativos dos serviços. (grifou-se)

- PRAZO DE EXECUÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de execução descrito no Cronograma Físico-Financeiro individual é de 90 (cento noventa) dias, sendo necessários 180 (setecentos e vento dias) dias como prazo de vigência do contrato.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO PARA PAGAMENTO

O pagamento será efetuado, conforme a execução dos serviços, ora descritos no cronograma físico-financeiro em anexo.

De acordo com o regime de execução da obra adotado pela contratante, sendo a EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, as medições serão feitas tão somente após a execução de cada etapa, subetapas, parcelas, trechos ou subtrechos necessários à medição, previamente definida no cronograma físico-financeiro e não por quantitativos unitários executados, conforme o ACÓRDÃO nº 1977/2013 – TCU – PLENÁRIO e art. 46, § 9º da Lei nº 14.133/2021.

O pagamento antecipado é vedado.

Os itens ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA e TRANSPORTE DE MATERIAIS, quando este existir no orçamento estimado da Administração, serão pagos de acordo com a medição, proporcional à execução financeira da obra, até o limite do valor contratado.

- DA GARANTIAS

  - Garantia do contrato

Conforme traz o art. 99 da Lei 14.133/2021, é possível exigir-se prestação de garantia até limite de 30% do valor inicial do contrato, nas situações de contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto.

A referida lei descreve o que compreende ser obras de grande vulto no seu art. 6º:

XXII – obras, serviços e fornecimento de grande vulto: aqueles cujo valor estimado supera R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais);

O Decreto Federal nº 11.317/2022 atualizou o valor de grande vulto para R$ 228.833.309,04 (duzentos e vinte e oito milhões, oitocentos e trinta e três mil trezentos e nove reais e quatro centavos).

Portanto, o objeto desta licitação não se aplica como obra de grande vulto, por possuir orçamento estimado no valor de R$ 528.207,18 (quinhentos e vinte e oito mil, duzentos e sete reais e dezoito centavos), aquém do patamar estabelecido.

Diante do exposto, o objeto a ser licitado não cumpre todos os requisitos para a exigência de garantia de 10% do valor do inicial do contrato. Neste sentido, recomenda-se a aplicação da porcentagem máxima permitida, nos termos do art. 98:

Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia poderá ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoração desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

O Edital exigirá que o ADJUDICATÁRIO prestará GARANTIA DO CONTRATO, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, no prazo de até 10 (dez) dias úteis da emissão da assinatura do contrato, e caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

II - Seguro-garantia;

III - Fiança bancária.

  - Garantia adicional

Nos termos do art. 59, § 5º, deverá ser exigido garantia adicional ao licitante vencedor, caso vença com proposta inferior a 85% do orçamento da administração:

§ 5º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei. (grifou-se)

- PROPOSTAS EXEQUÍVEIS

Nos termos do art. 59, § 4º:

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. (grifou-se)

- CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PROPOSTAS

Como critério de aceitabilidade de preços unitários, será vedado a apresentação de proposta com preços de itens acima do preço estimado pela Administração, mesmo que no conjunto final, a proposta apresente valor global igual o inferior ao orçamento estimado.

- DO JOGO DE PLANILHA

O voto do Acórdão do TCU nº 1.588/2005 - Plenário define “jogo de planilha” como:

“...mecanismo espúrio verificado na contratação de algumas obras públicas, normalmente funciona assim: na licitação, a empreiteira cota determinados itens de serviço da obra muito acima do mercado, enquanto outros são oferecidos a preços bastante abaixo; como os preços unitários altos e baixos se compensam, o valor global da obra fica dentro da expectativa do contratante; depois de contratada, a empreiteira se aproveita de modificações nos serviços, forçadas ou por deficiência do projeto, as quais irão reduzir os itens mais em conta ou aumentar os mais caros, ou mesmo fazer as duas coisas; o resultado é que os itens mais caros prevalecem no contrato, distorcendo a proposta original, com elevação do preço da obra.” (grifou-se)

O manual de ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS do TCU traz a seguinte definição para “jogo de planilha”:

“O jogo de planilha ocorre quando há o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em desfavor da Administração, por meio de mudanças de quantitativos de serviços durante a execução da obra. É verificado em virtude de várias circunstâncias e causas diferentes, mas principalmente devido aos seguintes fatores:

- acréscimo de quantidades de itens originais com sobrepreços;

- decréscimo ou supressão de quantidades de itens originais com subpreços;

- alteração de preços originais por meio de termos aditivos (reequilíbrio econômico-financeiro);

- inclusão de itens novos de serviço com sobrepreços.

O jogo de planilha pode ocorrer mesmo quando o valor global final do contrato fica abaixo do valor referencial. Mesmo nesses casos, a condição de equilíbrio econômico-financeiro pode se alterar de forma a causar prejuízo à Administração, ou seja, há redução do desconto original.”

De modo a minimizar o risco de “jogo de planilha” em eventual Termo Aditivo, será vedado a apresentação de proposta com preços de itens acima do preço estimado pela Administração, e ao final do certame, o Setor de Engenharia emitirá Parecer com análise comparativa dos preços unitários da empresa vencedora com os preços da planilha estimada da administração.

- DO JOGO DE CRONOGRAMA

O voto do Acórdão do TCU nº 1.514/2015- Plenário define “jogo de cronograma” como:

“... o jogo de cronograma acontece quando a contratada, de forma maliciosa, prioriza a execução da parcela mais vantajosa do ponto de vista econômico-financeiro na fase inicial do cronograma, de modo que as etapas posteriores, que não apresentam a mesma atratividade, sejam relegadas a segundo plano e, por vezes, sequer executadas.”

O manual de ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS do TCU traz a seguinte definição para “jogo de cronograma”:

“... os preços dos serviços iniciais da obra são cotados com
descontos reduzidos em relação ao orçamento-base, enquanto os preços dos serviços restantes são cotados com reduções expressivas de valores em relação ao orçamento base.

Após realizar os serviços iniciais da obra com preços vantajosos, o contratado apresenta pleitos de reequilíbrio para aumentar os preços dos serviços restantes ou simplesmente abandona a obra, causando
grandes transtornos para o contratante. Em tal situação, o desconto inicialmente contratado será diminuído em desfavor da administração pública, com o surgimento do jogo de planilha.”

De modo a minimizar o risco de “jogo de cronograma”, será vedado a apresentação propostas que alterem a distribuição dos percentuais ora distribuídos no cronograma físico-financeiro do Edital.

- CRITÉRIOS DE ACESSIBLIDADE

Não há itens de acessibilidade, por se tratar de substituição de ponte de madeira por aduelas de concreto.

- DO EMPREGO DE TECNOLOGIA BIM

A tecnologia BIM é definida pelo Decreto Federal nº 10.306, de 2 de abril de 2020 em seu art. 3º, II como:

Building Information Modelling - BIM ou Modelagem da Informação da Construção - conjunto de tecnologias e processos integrados que permite a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de uma construção, de modo colaborativo, que sirva a todos os participantes do empreendimento, em qualquer etapa do ciclo de vida da construção; (grifou-se)

De acordo com o art. 19, § 3º da Lei nº 14133/2021:

§ 3º Nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto da licitação, será preferencialmente adotada a Modelagem da Informação da Construção (Building Information Modelling - BIM) ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la.

| SOFTWARES BIM EMPREGADOS NESTE OBJETO |  |
| --- | --- |
| Autodesk Revit | X |
| Autodesk AutoCAD Civil 3D |  |
| Graphisoft Archicad |  |
| Tekla Structures |  |
| AltoQI Builder |  |
| AltoQI Eberick | X |
| CypeCAD |  |

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

Em razão da quantidade de pontes de madeira existente no município, cerca de 230, é conveniente a sua substituição por material mais duradouro, que gere menor manutenção e custo reduzido dos insumos, pois o valor de madeira para confecção de pontes é muito superior, como demonstra um estudo feito junto à Universidade Fernando Pessoa (Porto-Portugal), intitulado “Análise do Custo de Prolongamento da Vida Útil das Pontes Provisórias de Madeira na Rodovia Transamazônica” por Elioenai de Oliveira Costa, Elói João Faria Figueiredo, Paulo Roberto Fontes da Silva:

A análise foi feita em três pontes provisórias, que recentemente foram substituídas por pontes definitivas. Estas pontes provisórias perduraram há quase 50 anos (1971-2019), tendo sido realizadas obras de manutenção, reparo e substituição (total ou parcial), durante todo este período, de uma a quatro vezes por ano. Dentre os diversos prejuízos causados pelo atraso em construir as pontes definitivas, destacam-se os aspetos Ambientais, Sociais e Econômicos. No aspecto Econômico, esta situação, gera prejuízo incalculáveis, em praticamente todos os setores econômicos desta região, dificultando todo o escoamento de mercadorias, tanto nas aquisições como na distribuição de mercadorias locais. E ainda se soma também o gasto, como custo direto da manutenção destas pontes provisórias, em suas dezenas de anos de vida. Com este estudo foi possível identificar que os custos estimados, com a manutenção das pontes provisórias de madeira, quase duplicaram em relação ao custo necessário para se construir as pontes definitivas de concreto. Também foram apresentadas as principais manifestações patológicas, visando o entendimento de algumas peculiaridades destas pontes provisórias de madeira na Transamazônica, que são extremamente solicitadas, pois esta é a única via de acesso para dezenas de municípios.  (grifou-se)

O município está se aproveitando do Termo de Convênio nº 0917/2021 firmado com Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA, na qual há a transferência de materiais da SINFRA ao município, com fornecimento de 130,00 m aduelas de concreto 3,00 x 3,00 m, para substituição de pontes de madeira mediante instalação de bueiros celulares de concreto (Aduelas) em estradas vicinais de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT. O Termo de Convênio acima citado, descreve o Plano de Trabalho com 5 (cinco) pontos a serem executados, mas esta contratação está limitada apenas a 2 (dois) pontos, sendo eles: Meta 01 – Córrego Arrozal 01 e Meta 02– Córrego Arrozal 02.

Munido das aduelas fornecidas pelo Termo de Convênio, a gestão municipal contratará empresa especializada para a construção dos respectivos bueiros.

A contratada será responsável por todos os demais insumos e materiais necessários para a execução.

O método construtivo é convencional, com laje de base em concreto ciclópico, e pilares e viga de travamento em concreto armado, as bocas das alas serão de paredes de concreto armado moldado no local, conforme especificação do DNIT e detalhamento em anexo.

- DO CICLO DE VIDA DO OBJETO

As obras, têm um prazo de durabilidade, chamado de vida útil, que segundo a NBR 15575-1 Edificações habitacionais — Desempenho - Parte 1: Requisitos gerais, item 3.42:

Vida útil: período de tempo em que um edifício e/ou seus sistemas se prestam às atividades para as quais foram projetados e construídos considerando a periodicidade e correta execução dos processos de manutenção especificados no respectivo Manual de Uso, Operação e Manutenção (a vida útil não pode ser confundida com prazo de garantia legal e certificada).

Logo, mesmo com as atividades de manutenção haverá um momento no qual a edificação ou parte dela precisará ser restaurada, reabilitada ou demolida, conforme demonstra abaixo:

Ciclo de vida de edificações

Desse modo, o objeto foi projeto com soluções e materiais que possam atender o item 14.2.1, da norma supracitada, em que estabelece prazos de vida útil de projeto mínimos:

- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A contratação para a execução da obra deverá ser licitada como objeto divisível, com a possibilidade de parcelamento do objeto com a execução de cada bueiro por uma empresa. De modo a dar celeridade na execução em razão do período chuvoso que se aproxima.

Sendo assim, cada bueiro deve ser considerado um Lote a ser contratado.

- RESULTADOS PRETENDIDOS

A construção e entrega do CENTRO CULTURAL DE MÚLTIPLO-EVENTO - CONGÓDROMO que servirá de espaço/ferramenta cultural e que propiciará a prática e o fomento da diversidade cultural e todas as suas ramificações aos cidadãos do município de Vila Bela da Santíssima Trindade.

- PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Visando a correta execução do contrato, a administração deverá executar minimamente as seguintes ações antes de contratação:

- Elaboração do Termo de Referência, contendo todos os elementos necessários para a contratação de bens e serviços;

- Aprovação do Projeto Básico;

- Elaboração do Edital de Licitação;

- Entre outros.

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Existem em andamento contratações correlatas ou interdependentes que venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratação.

Em razão de terem instalado de forma diversa do pactuado com a SINFRA, a administração municipal deve providenciar a aquisição de ao menos 36 unidades da parte superior, já alertada em mais de uma ocasião, conforme e-mail do dia 06 de dezembro de 2023 e novamente em 27 de janeiro de 2023.

- DAS PUBLICAÇÕES

De acordo com o art. 54 da Lei 14133/2021, este objeto deverá ter publicidade:

| DIVULGAÇÃO DO EDITAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inteiro teor | Portal Nacional de Contratações Públicas | X |
| Inteiro teor | Sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade | X |
| Extrato | Diário Oficial da União - DOU |  |
| Extrato | Diário Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso - TCE | X |
| Extrato | Diário Oficial do Estado de Mato Grosso - IOMAT | X |
| Extrato | Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso - AMM | X |

- PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE

Da logística:

Há necessidade de adequação ou providência logística. O município deverá providenciar a entrega das aduelas nos córregos a terem suas pontes substituídas;

Da infraestrutura tecnológica:

Não há necessidade de adequação na infraestrutura tecnológica.

Da infraestrutura elétrica:

Não há necessidade de adequação ou providência na infraestrutura elétrica;

Do espaço físico:

Há necessidade de adequação do espaço físico. O município deverá providenciar o desvio do curso dos córregos para a execução dos serviços;

Do mobiliário:

Não há necessidade de adequação de mobiliário;

Do impacto ambiental:

Geração de resíduos sólidos comuns às obras de construção civil, com
previsão de destinação nos termos da Resolução CONAMA nº 307/2002, de modo que deverá a futura CONTRATADA empreender esforços para minimizar a produção de resíduos, dando destinação adequada aqueles de inevitável produção, visando mitigar os possíveis danos ambientais.

- ANÁLISE DE RISCOS

Fase – Planejamento:

| RISCO | DESCRIÇÃO DO IMPACTO | AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1- Incorreta identificação da demanda | Instrução processual inadequada | Identificar corretamente os setores responsáveis. Verificar corretamente a demanda. Envolver os setores na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos. | Quando detectado o erro quanto a real necessidade da demanda, parar o processo no estágio em que se encontrar e proceder com a retificação dos artefatos técnicos. |
| 2- Falta de designação ou designação incorreta de responsáveis | Falta de análise dos instrumentos processuais. Falta de verificação da necessidade a ser atendida. Falta de dimensionamento correto do objeto a ser licitado. | Identificar corretamente os setores responsáveis, que devem participar de forma intensiva da instrução processual. | Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes corretas. |
| 3- Estudos preliminares incorretos. | Instrução processual inadequada. Falha no atendimento das necessidades da área demandante. | Identificar corretamente os setores responsáveis. Solicitar indicação de responsáveis técnicos e demandantes. As indicações deverão ser compostas por servidores com conhecimento técnico do objeto, de legislação pertinente ao objeto e dos procedimentos da contratação. | Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes responsáveis acompanharem a instrução processual. |
| 4- Estimativa inadequada de quantitativo do objeto a ser licitado. | Falha no atendimento das necessidades da área demandante do serviço. Impossibilidade de aditivo contratual (acréscimo ou supressão). | Adequado levantamento das reais necessidades da área demandante do serviço. Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos. | Análise de possibilidade de aditivo contratual, levando em consideração a porcentagem estabelecida para acréscimos ou supressões do objeto em questão. |
| 5- Fracasso da licitação | Atrasos da execução do objeto com aumento da depreciação do imóvel e indisposição dos ambientes de trabalho. Comprometimento do desenvolvimento das atividades futuras. | Realizar o adequado levantamento das necessidades de execução com preços compatíveis e atualizados ao valor de mercado. Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos. | Formar grupo de trabalho com conhecimento técnico e com experiência, com conhecimento do e condições necessárias em editais |
| 6- Impugnação do edital | Atraso na contratação da empresa e consequente dificuldades para o setor demandante | Elaborar o edital corretamente. Atentar as normas e legislações vigentes ao elaborar o editar. Compatibilizar informações com o Termo de Referência/Projeto Básico. | Treinamento de equipe de apoio. |

Fase – Gestão contratual e execução do objeto contratado:

| RISCO | DESCRIÇÃO DO IMPACTO | AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1- Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato | Falha no atendimento das necessidades da Prefeitura de Vila Bela. Solução diversa da proposta nos instrumentos convocatórios. | Fiscalização mensal a ser realizada pela CONTRATANTE. Determinação clara do objeto contratual. Capacitar a equipe de fiscalização do contrato para identificar fraudes com maior facilidade. | Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas à aplicação de penalidades contratuais. |
| 2- Atrasos na execução do contrato ou baixa produtividade | Aumento do custo e demora na entrega da obra. Descontinuidade dos serviços. | Fiscalização mensal, trimestral ou semestral a ser realizada pela CONTRATANTE. | Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas a aplicação das penalidades contratuais. |
| 3- Períodos de chuva fora da previsibilidade local | Aumento de custos e atraso no cronograma por caso fortuito ou força maior. | NÃO HÁ. | Caberá a CONTRATANTE a análise das circunstâncias e ações possíveis. |
| 4- Contratação de empresa sem capacidade de executar o contrato | Dificuldades na execução contratual, com o não cumprimento adequado do objeto. | Realizar análise criteriosa da qualificação técnica e econômico-financeira da empresa. | Avaliar adequadamente a empresa. |
| 5- Execução do objeto em desacordo com o contrato | Não atendimento da demanda do órgão. | Realização de gestão e fiscalização adequada. | Capacitação da equipe de fiscalização. |
| 6- Falta de pagamento à contratada | Insatisfação da contatada. Descumprimento contratual. | Realizar a análise prévia do orçamento. Realizar gerenciamento e controle do orçamento destinado ao contrato. | Verificar periodicamente o desempenho financeiro do contrato e capacidade de desembolso do órgão |
| 7- Falta de entrega das adeulas | Insatisfação da contatada. Atraso no cronograma da obra. | Realizar a análise prévia do estoque disponível nos respectivos fornecedores. Realizar gerenciamento e controle do estoque de materiais e insumos necessários à conclusão das etapas da obra. | Verificar periodicamente o estoque junto aos fornecedores e acompanhar a execução das etapas da obra. |

- ARQUIVOS ANEXOS QUE COMPÕE O PROJETO BÁSICO

| Detalhamento de base de 3 bocas | Memorial de Cálculo de Quantitativos |
| --- | --- |
| Memorial Descritivo | Planilha Orçamentária Analítica – CCU |
| Planilha de Composição do BDI | Planilha Orçamentária Sintética |
| Cronograma Físico Financeiro | Planilha Orçamentária Resumo |
| Planilha de Encargos Sociais | Planilha Orçamentária Resumo GERAL |
| Declaração de compatibilidade | ART de Projetos e Orçamento |
| Termo de Convênio nº 0917/2021 | Relatório fotográfico |
| 1º TERMO ADITIVO DE CLÁUSULA E PRAZO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0917/2021 | Licença Ambiental |
| E-mails alertando da necessidade de aquisição de aduelas faltantes |  |

- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Trata-se de ação comum de engenharia, onde todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens imóveis, cuja ação interfere nas atividades desenvolvidas nas estradas vicinais. As experiências anteriores indicam que a contratação apresenta viabilidade e alta probabilidade de alcance dos resultados pretendidos.

A Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade não possui em seu quadro de servidores profissionais habilitados, em quantitativo suficiente, para a execução de obra neste porte, e para suprir tal necessidade torna-se imprescindível a contratação de empresa especializada, tendo em vista a necessidade de contratação de empresa para CONSTRUÇÃO DE 2 (DOIS) BUEIROS TRIPLOS CELULARES DE CONCRETO NA COMUNIDADE ARROZAL, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N. 0917-2021 - SINFRA, CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXOS.

Assim, após o planejamento consignado neste estudo técnico, MOSTRA-SE VIÁVEL a obtenção do objeto, segundo as condições e especificações previstas neste ETP por meio de Licitação na modalidade Concorrência, cujo critério de julgamento se dará por menor preço e regime sob empreitada por preço global.

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 17 de novembro de 2023.

______________________________

BERNEVAL COELHO DE BRITO

Secretário Municipal de Obras Públicas, Infraestrutura e Serviços Públicos

Portaria de Nomeação nº 031/2023

________________________________

SERGIO DE MELLO SANTOS

Engenheiro Civil

CREA/MT 039458

Matrícula nº 3876