| LIVRO DE ORDEM / DIÁRIO DE OBRAS | FOLHA nº: 01 |  |
| --- | --- | --- |
|  | INSERIR LOGO DA EMPRESA |  |
| RESOLUÇÃO N° 1.094, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017 – CONFEA/CREA |  |  |
|  | INSERIR NOME DA EMPRESA |  |
| Processo Administrativo nº: 067/2023 Licitação na modalidde Concorrência nº: 006/2023 Contrato nº: 055/2022 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras do tipo construção civil, no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, para finalização e acabamento de construção de 18 unidades habitacionais, do tipo casa popular conforme projetos básicos, cronogramas, memoriais (cálculo, quantitativo e descritivo), e planilhas orçamentárias. |  |  |
| ANOTAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA OU SERVIÇO – Data: 12/05/2023 |  |  |
| Tempo bom neste dia, sem chuva no período |  |  |
| Com a chuva do dia 08/05/2023 duarante a tarde e parte da noite o trecho abaerto para fazermos o assentamento dos tubos de 800mm e o PV ficou totalmente alagado e sem condições de atividads neste dia. |  |  |
| Portanto a obra esta paralizada neste dia. |  |  |
| Obra aguardando secar a lama de dentro das valas abertas para continuar os serviços. |  |  |
| FOTO 01 |  | FOTO 02 |
| FOTO 03 |  | FOTO 04 |
| FOTO 05 |  | FOTO 06 |

Vila Bela da Santissima Trindade-MT, 25 de julho de 2023

________________________________________                      _________________________________________

NOME DA EMPRESA

NOME DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

Engenheiro Civil – CREA MT: xxxxx

ART n.º: xxxxx

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE-MT

SERGIO DE MELLO SANTOS

Engenheiro Civil – CREA MT: 039458

ART de Fiscalização nº: 1220230119833

Portaria de Fiscalização nº: 312/2023